АДМИНИСТРАЦИЯ

1-го ПОНЫРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 декабря 2013г. № 43

Об утверждении муниципальной программы

1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года на территории 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации  1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области от 07.08.2013№ 26(а) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области» от 18.09.2013. № 27(а)«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 1-го Поныровского  сельсовета Поныровского района Курской области» Администрация 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года на территории 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области», согласно  приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 1-го Поныровского сельсовета                             О.И.Бородкина

Поныровского района

Утверждена

постанавлением администрации

1-го Поныровского сельсовета

Поныровского района № 43

от «02»  декабря 2013г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 1-ПОНЫРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие территории 1-го Поныровского сельсовета сельсовета

Поныровского района Курской области

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие территории 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации Курской области 18.10.2013 г. № 744-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области на 2014-2020 годы» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области |
| Разработчик Программы | - администрация 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - создание комфортных условий жизнедеятельности на территории 1- го Поныровского сельсовета; - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий на территории 1-го Поныровского сельсовета Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов 1-го Поныровского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - ввод в действие 1.5 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений в 1-Поныровском сельсовете; - ввод в действие учреждений культурно- досугового типа в 1-Поныровском сельсовете на 120 мест; - ввод в действие 2.5 км распределительных газовых сетей; - повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом в 1-Поныровском сельсовете до 70%; ввод в действие 4.29 км локальных водопроводов в 1-Поныровском сельсовете; повышение уровня обеспеченности населения 1-Поныровского сельсовета питьевой водой до 60%; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 29,279 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 12,263 млн.рублей; - средства бюджета Курской области – 15,242 млн. рублей; - средства местного бюджетов - 1,624 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 0,150 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - привлечь жителей 1-го Поныровского сельсовета к занятиям физической культурой и спортом путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 1,5 тыс. кв.м.; - улучшить доступ населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения их сети на 120 мест; - повысить уровень инженерного обустройства 1-го Поныровского сельсовета: газом – до 70 %, водой – до 60 %; |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области

На территории 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района (далее – 1-ый Поныровский сельсовет) располагается 6 сельских населенных пунктов.

Общая площадь 1-го Поныровского сельсовета составляет 77,3 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 7385 га.

Характеристика землепользования на территории 1-го Поныровского сельсовета приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории 1-го Поныровского сельсовета | кв.км | 77,3 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 0,24 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 0,50 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 210 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 61 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 7385 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 6911 |  |
|  |  | % | 94 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 4 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 5850 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 125 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 10527 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 2 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 1061 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 15 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 8101 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. |  |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га |  |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га |  |  |

1.2.  Население 1-го Поныровского  сельсовета

Численность населения 1-го Поныровского сельсовета по состоянию на 01.01.2013 года составила 940 человек, в том числе трудоспособного населения 495 человек.

Структура занятости трудоспособного населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 140 человек ( 28 %);

- организации бюджетной сферы - 45 человек ( 9  %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 10 человек ( 2 %);

- личное подсобное хозяйство - 0 человек ( 0 %);

- работает за пределами территории 1-го Поныровского сельсовета - 80 человек ( 16 %);

- не обеспечено работой - 230 человек ( 44 %).

Дефицит кадров в сфере АПК 1-го Поныровского сельсовета составляет 8 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 8 человек.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### __________сельсовета по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских населенных пунктов в составе 1-го Поныровского сельсовета | Численность населения 1-го Поныровского сельсовета (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного населения 1-го Поныровского сельсовета (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного населения - всего | Занято на территории 1-го Поныровского сельсовета |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории ________ сельсовета | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости населения _________ сельсовета (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | С. 1-е Поныри | 940 | 95 | 115 | 250 | 345 | 135 | 495 | 195 | 140 | 45 | 10 | - | 39 | 80 | 230 | 44 |  |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса 1-го Поныровского сельсовета

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории 1-го Поныровского сельсовета является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории 1-го Поныровского сельсовета осуществляют производственную деятельность  4 сельскохозяйственных организаций, 2 крестьянских (фермерских) хозяйств

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  1-го Поныровского сельсовета

| № п/п | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Схпк «Майский» | Растениеводство животноводство | 10100 | 25,934 | - | - | - | - |
| 2 | ЗАО «Смена» | растениеводство | 2355 | 11,775 | - | - | - | - |
| 3 | Авангард Агро-Курск | растениеводство | 2750 | 13,750 | - | - | - | - |
| 4 | Золотухинское Агрообъединение | растениеводство | 2025 | 10125 | - | - | - |  |
| 5 | КФХ «Тубольцев» | растениеводство | 1350 | 6750 | - | - | - | - |
| 6 | КФХ Калмыков | растениеводство | 0.369 | 1845 | - | - | - | - |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территории 1-го Поныровского сельсовета

.

Общая площадь жилищного фонда населенных пунктов, находящихся на территории 1-го Поныровского сельсовета на 01.01.2013 года составляет 27000  кв. метров, в том числе:

- индивидуальные жилые дома.  – 27000 кв.м ( 100%).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 28 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда 1-го Поныровского сельсовета  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | 1-й Поныровский сельсовет | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 350 | - | 27000 | 8400 | 32 | 940 | 28.7 | 82 | 184 | 232 | 750 |
|  | Итого по 1-Поныровскому сельсовету | 250 | - | 27000 | 8400 | 32 | 940 | 28.7 | 82 | 184 | 232 | 750 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы,

##### расположенных на территории 1-го Поныровского сельсовета  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование 1-го Поныровского сельсовета | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 1 | 80 | ветхое |  | - | - | - | - | 1 | 120 | ветхое | 0.11 | - | - | - | 0 |
|  | Итого по 1-Поныровскому сельсовету | 1 | 80 | ветхое |  | - | - | - | - | 1 | 120 | ветхое | 0.11 | - | - | - | 0 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 25 %, сетевым газоснабжением – 65%.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории 1-го Поныровского сельсовета функционируют:

- 1- общеобразовательная школа на  ученических 80 мест;

- 1 – начальная школа на 40 мест;

- 1- учреждения культурно-досугового типа на 120 мест;

Уровень обеспеченности населения 1-го Поныровского сельсовета объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в 1- Поныровском сельсовете на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1-Поныровская общеобразовательная школа | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | 1- Поныровская начальная школа | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | МКУК 1-й Поныровский сельский Дом культуры | - | - | - | - | 1 | - |
|  | МКУК 1- Поныровская библиотека | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого |  | 2 | 2 |  | 2 |  |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года на территории 1-го Поныровского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 4 из 6 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 65 % жилищного фонда населенных пунктов 1-го Поныровского сельсовета.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих населенных пунктов 1-го Поныровского сельсовета – д. Широкое Болото

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов 1-го Поныровского сельсовета включает в себя 4 водозаборных скважины, 5 водопроводных башен, 12,8 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских населенных пунктов 1-го Поныровского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в населенных пунктах 1-го Поныровского сельсовета около 95 %.

На текущий момент более 90 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 25 % площади жилищного фонда 1-го Поныровского сельсовета подключена к водопроводным сетям. Еще 10 % населения пользуются индивидуальными водозаборными скважинами, 65 % населения 1-го Поныровского сельсовета получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 4.29 км в следующих населенных пунктах  с.1-е Поныри

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### 1-го Поныровского сельсовета по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 23 | 2010 |  | 232 | 66 | 1 | 25 |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения 1-го Поныровского сельсовета на 01.01.2013г.

| № п/п | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 4 | 1976 | 95 | - | - | - |  | 1976 | 95 | 5 | 1976 | 95 | 12,8 | 1976 | 95 | - | - | - | 184 | 20 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских населенных пунктов 1-го Поныровского сельсовета посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории 1-го Поныровского сельсовета;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий на территории 1-го Поныровского сельсовета.

Основными задачами Программы являются:

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов 1-го Поныровского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом 1-го Поныровского сельсовета;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в 1-Поныровском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | тыс. чел. | 0.940 | 0.940 | 0.945 | 0.955 | 0.965 | 0.975 | 0.990 | 1.020 | 1.10 |
| 1.2 | Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 0.495 | 0.495 | 0.510 | 0.510 | 0.520 | 0.525 | 0.550 | 0.580 | 1.17 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости населения (число родившихся на 100 жителей) |  | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.85 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.50 |
| 1.4 | Коэффициент смертности населения (число умерших на 100 жителей) |  | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.55 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности на территории 1-го Поныровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Прирост населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 2.4.3 | Прирост населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 2.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 23 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 2.5.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Уровень газификации жилищного фонда на территории сельсовета | % | 64 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 2.6 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Строительство локальных водопроводов | км | 12.6 | 1,79 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 95 | 75 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой на территории сельсовета | % | 20 | 38 |  | 60 |  |  |  |  |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1) строительство плоскостных спортивных сооружений;

2) строительство учреждений культурно-досугового типа;

3) строительство распределительных газовых сетей;

4) строительство локальных сетей водоснабжения;

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории 1-го Поныровского сельсовета сельсовета в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Схпк «Майский» |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ЗАО «Смена» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Золотухинское Агрообединение |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ФАП |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «1-й Поныровский сельский Дом культуры» |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | МКУК «1- Поныровская библиотека» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории _________ сельсовета

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3.500 |  |  | 3,500 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  | млн. руб. | 4.500 |  |  |  |  |  | 4.500 |  |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории ___________ сельсовета

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газовых сетей | км | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4.800 |  |  |  |  | 4,800 |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 16.479 | 6,979 |  |  | 9.500 |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1.500 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 4.29 | 1,79 |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 14.979 | 6,979 |  |  | 8.000 |  |  |  |

### IV     Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, местного бюджета, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 29.279 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 12.263 млн. рублей;

за счет средств бюджета Курской  области  – 15.242 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета 1.624 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 0.150 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 13.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Курской области на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с Администрацией Курской области, а также Администрации Курской области с администрацией 1-го Поныровского сельсовета.

Администрация 1-го Поныровского сельсовета ежегодно в сроки, установленные Администрацией Курской области, представляет, по рекомендуемой Администрацией Курской области форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую Администрацией Курской области.

Таблица 13

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплексное обустройство 1-го Поныровского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3.500 |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1.500 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет | 1.825 |  |  | 1.825 |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет | 0.175 |  |  | 0.175 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типа | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4.5 |  |  |  |  |  | 4.5 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1.930 |  |  |  |  |  | 1.930 |  |
|  |  | - областной бюджет | 2.345 |  |  |  |  |  | 2.345 |  |
|  |  | - местный бюджет | 0.225 |  |  |  |  |  | 0.225 |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство распределительных газовых сетей | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4.800 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1.985 |  |  |  |  | 1.985 |  |  |
|  |  | - областной бюджет | 2.425 |  |  |  |  | 2.425 |  |  |
|  |  | - местный бюджет | 0.240 |  |  |  |  | 0.240 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0.150 |  |  |  |  | 0.150 |  |  |
| 7 | Строительство локальных сетей водоснабжения | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 16.479 | 6.979 |  | 9.500 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 6.848 | 2.782 |  | 4.066 |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет | 8.647 | 3.688 |  | 4.959 |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет | 0.984 | 0.509 |  | 0.475 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 29.279 | 6.979 |  | 13.000 |  | 4.800 | 4.500 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 12.263 | 2.782 |  | 5.566 |  | 1.985 | 1.930 |  |
|  |  | - областной бюджет | 15.242 | 3.688 |  | 6.784 |  | 2.425 | 2.345 |  |
|  |  | - местный бюджет | 1.624 | 0.509 |  | 0.650 |  | 0.240 | 0.225 |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0.150 |  |  |  |  | 0.150 |  |  |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация 1-го Поныровского  сельсовета.

Администрация 1-го Поныровского сельсовета:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти Курской области о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в населенных пунктах 1-го Поныровского сельсовета будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий населения 1-го Поныровского сельсовета.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.